ДОГОВОР

субподряда №____________

г. Красноярск			  	                                                   «_______» ________ 202_ г.

- Акционерное общество «Сибирьэнергоремонт» (АО «СибЭР»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице первого заместителя директора – главного инженера АО «СибЭР» Неуймина Василия Николаевича, действующего на основании доверенности №СибЭР-23/39 от 10.08.2023г., с одной стороны, и

- ______________ «___________» ( ____ «___________»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ___________, действующего на основании ___________ и сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ по состоянию на «___»_________2024г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика (Приложение №1 к настоящему Договору) выполнить комплекс работ по капитальному ремонту турбоагрегата К-300-240 ХТГЗ ст. № 3 на ОСП Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» в 2024 году (далее - работы) и сдать их результат Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Перечень объемов выполняемых работ определен в Сводной таблице стоимости работ (Приложение №3 к настоящему Договору).

### 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 2.1. Сроки выполнения работ:

- Начало: 13.05.2024 года.

- Окончание: 20.08.2024 года.

### 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

- 3.1. Цена Договора включает компенсацию издержек Субподрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

- 3.2. Цена подлежащих выполнению работ: ________ (_______) рублей ____ копейки, в том числе НДС 20% - _______ (__________) рубль ___ копейки.

- Цена работ является твердой. Субподрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а Генподрядчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном (20% и более от цены Договора) возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Субподрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Субподрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Генподрядчика выполнить это требование - расторжения Договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ в судебном порядке.

- Способ(ы) определения цены: Сводная таблица стоимости работ (Приложение №3 к настоящему Договору).

- 3.3. Расчет за выполненные работы производится Генподрядчиком в следующем порядке:

- Генподрядчик оплачивает выполненные Субподрядчиком работы (за фактически выполненные объемы)  не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня сдачи работы: подписания уполномоченными представителями сторон «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в срок, определенный условиями Договора, либо с согласия Генподрядчика досрочно. В платежном поручении Генподрядчик указывает дату и номер Договора.

- 3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов.

- Моментом оплаты выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных средств признается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

- Выплата общей стоимости Договора не означает, что Генподрядчик считает Договор выполненным со стороны Субподрядчика и освобождает его от своих гарантийных обязательств.

- 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Работы, указанные в пп. 1.1. договора, выполняются из материалов Субподрядчика.

Право собственности на отходы, образованные в результате работ, выполненных иждивением Генподрядчика, принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались, т.е. Генподрядчику.

- 4.2. Сторона, предоставившая материалы (оборудование) несет ответственность за ненадлежащее их качество, а также за предоставление материалов и (или) оборудования, обремененных правами третьих лиц. Копии документов, подтверждающих качество материалов и оборудования, должны быть предоставлены стороной, чьим иждивением выполняются работы, другой стороне не менее чем за три дня до начала выполнения работ с применением данных материалов (оборудования).

- В случае нарушения данного обязательства сторона обязана незамедлительно заменить материалы, оборудование, возместив другой стороне причиненные убытки согласно статьям 15, 393 Гражданского кодекса РФ.

- 4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов (оборудования), переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества несет Субподрядчик.

- Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Генподрядчиком несет Субподрядчик.

- При просрочке передачи или приемки результата работ при наличии вины риски, предусмотренные в абз. 1, 2 настоящего пункта Договора, несет сторона, допустившая просрочку.

- Право собственности на результаты работ, выполненных Субподрядчиком, переходит к Генподрядчику после приемки результата работ Генподрядчиком в целом.

- 4.3.1. При организации работ стороны руководствуются Правилами организации техобслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, далее СО 34.04.181-2003.

- 4.4. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

- 4.4.1. Оказывать Субподрядчику возможное содействие в выполнении работ.

- 4.4.2. Назначить лиц ответственных за осуществление контроля за выполнением работ Субподрядчиком и предоставить их список контрагенту.

- 4.4.3. Предоставить для выполнения работ Субподрядчику:  материалы, необходимые для выполнения работ.

- 4.4.4. В течение пяти календарных дней с момента получения уведомления Субподрядчика о готовности результата всех работ с участием последнего осмотреть и принять выполненные работы по акту формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), немедленно заявить об этом Субподрядчику с удостоверением данного факта и описанием недостатков в акте или указанием их в мотивированном отказе, отправленным не позднее пяти рабочих дней с даты осмотра.

- В случае обнаружения Генподрядчиком после приемки работ отступлений в них от Договора или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые   были   умышленно   скрыты Субподрядчиком, Генподрядчик обязан известить об этом Субподрядчика в месячный срок по их обнаружении.

- При возникновении спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком Договора или причинной связи между его действиями и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то - обе стороны поровну.

- 4.4.5. После выполнения всех операций, обеспечивающих безопасные условия работ, выдать Субподрядчику наряд-допуск на выполнение работ, уведомив последнего о необходимости прибытия для его получения факсимильной связью по № ______________________.

- 4.4.6. Указать Субподрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Субподрядчика в результате выполнения работ по настоящему Договору.

- 4.5. ПРАВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

- 4.5.1. Генподрядчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- 4.5.2. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

- 4.5.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Генподрядчик вправе назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

- 4.5.4. Генподрядчик вправе в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.

- 4.5.5. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке в срок не менее чем за три дня до даты начала выполнения Субподрядчиком определенного вида работ уведомить об изменении объема конкретного вида работ без увеличения цены Договора, указанной в п. 3.2. Договора. При этом сметы (иные обосновывающие документы) оформляются с идентичными коэффициентами, которые применены в сметной документации, приложенной к настоящему Договору.

- 4.5.6. В случае обнаружения фактов, подтверждающих нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и требований охраны труда, Генподрядчик имеет право отдать распоряжение Субподрядчику о приостановлении работ и устранении выявленных нарушений.

- 4.6. ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

- 4.6.1. Выполнить предусмотренные в Договоре работы лично.

- Приступить к выполнению работ после получения наряда-допуска, выданного Генподрядчиком согласно п. 4.4.5. Договора.

- 4.6.2. Немедленно предупредить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- - непригодности или недоброкачественности материалов (оборудования), технической документации, предоставленных Генподрядчиком, переданной для переработки (обработки) вещи (если такие обязанности возложены Договором на Генподрядчика);

- - возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- -     иных, не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

- Субподрядчик, не предупредивший Генподрядчика о данных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь истечения десятидневного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Генподрядчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

- Если Генподрядчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны  Субподрядчика  о   таких   обстоятельствах,   в десятидневный   срок  с   момента   его получения не заменит непригодные или недоброкачественные  материалы (оборудование), техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь (если такие обязанности возложены Договором на Генподрядчика), либо не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Субподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

- 4.6.3. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по ОТ, ТБ, ППБ, соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-технических, экологических и иных требований законодательства во время выполнения работ и до момента приемки результата Генподрядчиком, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору.

- Субподрядчик обязуется обеспечить присутствие не менее одного представителя собственного подразделения охраны труда и техники безопасности на Объекте при численности 50 и более работников Субподрядчиков на Объекте на всё время выполнения работ. При численности менее 50 работников на Объекте Субподрядчик обязан обеспечить присутствие не менее одного работника собственного подразделения охраны труда и техники безопасности при выполнении высоко рискованных работ, в том числе но не ограничиваясь:

- Работы на высоте с применением канатного доступа

- Работы на высоте, выполняемые на дымовых трубах, градирнях (в том числе с использованием подъемных сооружений)

- Подводные и водолазные работы, связанные с погружением людей под воду.

- Работы в ограниченно-замкнутых пространствах по очистке внутренних поверхностей резервуаров, камер и т.д. с применением химических растворителей.

- Газоопасные работы на газопроводах, ГРП, в ограниченных и замкнутых пространствах

- Нарушение требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности, условий настоящего пункта Договора Субподрядчиком является существенным нарушением условий Договора.

- 4.6.4. Выявленные представителями Генподрядчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промышленной санитарии, нормативной технической документации по пожарной безопасности и промышленной безопасности Субподрядчиком фиксируются двухсторонними актами произвольной формы. Акты подписываются со стороны Генподрядчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Субподрядчика – руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение. Фиксация нарушения на цифровую фотокамеру является равноценной заменой акту нарушения в случае отказа представителя Субподрядчика подписать указанный акт.

- Назначить ответственных руководителей работ на объекте и предоставить доверенности, подтверждающие их полномочия Генподрядчику.

- 4.6.5. Соблюдать правила внутриобъектового и пропускного режима на объекте Генподрядчика, на котором выполняются работы.

- 4.6.6. Предоставлять первичные документы Генподрядчику посредством:

а) электронной почты в отсканированном виде (адрес: ao-siber@sibgenco.ru) либо

б) доставки нарочным подлинников

в течение двух дней с момента выполнения работ за предусмотренный временной отрезок исполнения обязательств, если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора.

В целях однозначного толкования Договора сторонами под первичными документами понимаются, с учетом специфики вида и конкретного предмета Договора: «Акт о приемке выполненных работ» формы КС-2, иные документы - счет-фактура.

В случае предоставления документов в форме, определенной подп. а) абзаца 1 настоящего пункта, подлинники первичных документов должны быть предоставлены в течение 5 (пяти) дней с момента исполнения обязательств за предусмотренный временной отрезок их исполнения, если более ранний срок их предоставления не установлен условиями Договора. В противном случае письменная форма документов считается не соблюденной.

Моментом исполнения обязательств Субподрядчика по Договору являются даты подписания Генподрядчиком вышеуказанных актов.

4.6.7. Поддерживать в процессе выполнения работ чистоту и порядок в зоне выполнения работ. По завершении работ Субподрядчик обязан убрать мусор, остатки материалов, оборудование и иное принадлежащее ему имущество из зоны производства работ. В случае несоблюдения этих требований Генподрядчик вправе приостановить подписание документа, подтверждающего приемку работ, до исполнения Субподрядчиком данной обязанности либо по своему усмотрению потребовать от Субподрядчика возмещения всех понесенных Генподрядчиком расходов на оплату объема работ по содержанию зоны в состоянии, соответствующем требованиям п. 4.6.3. настоящего Договора.

4.6.8. Передать Генподрядчику вместе с результатом работ исполнительную и иную документацию и информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора.

4.6.9. Обеспечить накопление (складирование) образованных в результате выполнения работ по настоящему Договору отходов в специально оборудованных местах, согласованных с Генподрядчиком.

- 4.6.10. До начала ремонтных работ ознакомить свой персонал с объемом работ, сроками ремонта, схемой управления ремонта, организацией материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов (СО 34.04.181-2003), мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и др.

- 4.7. ПРАВА СУБПОДРЯДЧИКА

- 4.7.1. Субподрядчик вправе, не отказываясь от исполнения Договора, не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Генподрядчиком договорных обязанностей, в частности, не предоставление материалов (оборудования), технической документации, подлежащей переработке (обработке) вещи (если указанные обязанности возложены Договором на Генподрядчика), препятствует исполнению Субподрядчиком Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

- 5. КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

- 5.1. Качество выполняемых Субподрядчиком работ должно соответствовать условиям Договора,  обычно предъявляемым к соответствующего рода работам требованиям, а также предусмотренным правовыми актами или в установленном ими порядке обязательным требованиям.

- 5.2. Для результата работ устанавливается гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца с даты приемки Генподрядчиком, результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям Договора о качестве.

- Гарантия качества распространяется на все, составляющее результат работ.

- Гарантийный срок продлевается на все время, на протяжении которого результат работ не мог использоваться вследствие обнаруженных недостатков, при условии извещения Субподрядчика о недостатках в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

- 5.3. В случаях, когда работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Генподрядчик вправе, по своему выбору, потребовать от Субподрядчика:

- - безвозмездного устранения недостатков в установленный в уведомлении срок;

- - соразмерного уменьшения установленной за работы цены;

- - возмещения своих расходов на устранение недостатков;

- - возмещения расходов по оплате третьим лицам, которые по поручению Генподрядчика устранили недостатки в подрядных работах.

- 5.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Субподрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Генподрядчик обязан   во всех случаях немедленно   известить  Субподрядчика   письменно (электронной почтой, телефаксом, телетайпом). Субподрядчик обязан незамедлительно письменно известить Генподрядчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на объект не позднее трех суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Субподрядчику претензий, если установлена его вина.

- Если Субподрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Генподрядчика либо иной срок, указанный в уведомлении Генподрядчика, либо согласованный сторонами для рассмотрения претензий, Генподрядчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Субподрядчику, вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы объекта ремонта в определенный Генподрядчиком срок с указанием дефектов и их характера.

- Субподрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

- Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства в согласованные с Генподрядчиком сроки устранения дефектов, Генподрядчик вправе при сохранении своих прав по гарантии, выполнить работу собственными силами либо с привлечением третьих лиц. В этом случае Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику все расходы на устранение дефектов и возместить убытки, причиненные Генподрядчику.

- 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

- 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

- 6.2. За просрочку оплаты выполненных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком работ, последний уплачивает Субподрядчику проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.

6.3. За просрочку конечного срока исполнения обязательств, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

- 6.4. При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных работ (этапа работ), включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Субподрядчик обязан безвозмездно переделать результат работ, а также уплатить Генподрядчику штраф в размере 5% от цены Договора.

- За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

- 6.5. В случае некачественного выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 20% от стоимости некачественно выполненных работ. Если Субподрядчик устранит обнаруженные недостатки в течение срока, оговоренного сторонами в акте,, вышеуказанный штраф им не уплачивается. Факт некачественного выполнения работ устанавливается комиссией с участием представителей Субподрядчика и Генподрядчика и оформляется 2-х сторонним актом. При отказе Субподрядчика от составления акта Генподрядчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.

- 6.6. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления документов, предусмотренных пунктами 4.6.6., 4.6.8. настоящего Договора Генподрядчик имеет право задержать оплату выполненных работ на соответствующий срок и/или взыскать с Субподрядчика штрафную неустойку в размере 0,07% стоимости работ, в отношении которых не предоставлены документы, за каждый день просрочки.

- 6.7. Генподрядчик вправе зачесть начисленные Субподрядчику суммы неустойки, убытков в счет уменьшения оплаты выполненных работ, письменно уведомив об этом Субподрядчика.

- 6.8. При выявлении нарушений правил и норм по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений; не обеспечение спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами; несоблюдение требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, Правил пожарной безопасности допущенных работниками Подрядчика, Заказчик  вправе взыскать с Подрядчика  штраф, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения.

- Факты нарушений фиксируются в порядке, предусмотренном п. 4.6.4. настоящего Договора.

- 6.8. Взыскание неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами, убытков за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

- 6.9. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна сторона должна в письменной форме уведомить другую сторону с приложением документов,  выданных компетентными государственными органами, расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. не позднее 5 дней с момента начала действия форс-мажорного обстоятельства. В противном случае, сторона лишается права ссылаться на него как на основание освобождения от ответственности.

- 6.10. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 6.11. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров, возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.

- Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента их получения.

- В случае невозможности путем переговоров разрешения споров, разногласий, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, связанных с его изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, после реализации предусмотренной процедуры досудебного урегулирования разногласий любая из сторон обращается в Арбитражный суд Красноярского края.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, расторжения Договора, установленных настоящим Договором, а также законодательством.

При расторжении настоящего Договора по совместному решению Генподрядчика и Субподрядчика, результат выполненных работ передается Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- 7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения обязательств.

- Настоящий Договор заключен с момента его подписания Сторонами.

- Моментом подписания Договора является наиболее поздняя из дат, указанных под подписями сторон в разделе «Место нахождения, почтовые адреса, банковские и иные реквизиты сторон» (включить при необходимости.

- Использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта Договора влечет его недействительность.

- После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные Договоренности относительно предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.

- 7.4. Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора или расторгнуть договор при наступлении следующих обстоятельств:

- в случае нарушения Субподрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;

- в любой момент после заключения Договора, когда Генподрядчику стало известно о предоставлении Субподрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Субподрядчика, его учредительных документах, разрешений/лицензий/допусков на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Субподрядчиком, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора.

- в случае признания несостоятельности (банкротства) Субподрядчика;

- нарушение Субподрядчиком требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности, в том числе:

- не заполнение и не представление Генподрядчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Субподрядчика и его субподрядчиков

- отсутствие у Субподрядчика внедрённой системы производственной безопасности

- привлечение Субподрядчиком к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Генподрядчиком персонала

- нарушение Субподрядчиком требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.

- Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Субподрядчиком от Генподрядчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

- 7.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны. Нарушение данного условия Договора влечёт уплату штрафа в размере суммы уступленного требования.

7.6. Субподрядчик  обязуется возместить имущественные потери Генподрядчика, вызванные обстоятельствами, не связанными с нарушением обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, предъявлением требований третьими лицами, органами государственной власти, об уплате предусмотренных действующим законодательством обязательных и любых иных платежей, а также потерь, возникающих в случае увеличения налоговой/таможенной нагрузки Генподрядчика, потерь в случае наступления невозможности исполнения договора по причине издания органами государственной власти  соответствующих актов и иные сопутствующие Договору потери, которые могут возникнуть у Генподрядчика и не связанные с нарушением Субподрядчиком своих обязательств по Договору. Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику все возникшие у него потери в полном объеме. Размер потерь определяется размером предъявленных третьими лицами, органами государственной власти денежных требований, либо документально подтвержденным расчетом Генподрядчика.

Субподрядчик обязан возместить имущественные потери Генподрядчика, возникшие в результате налоговой недобросовестности со стороны Субподрядчика и (или) со стороны привлеченных Субподрядчиком третьих лиц (субподрядчиков). Имущественные потери Генподрядчика могут быть выражены в форме отказа налогового органа в возмещении НДС, начисленного Субподрядчиком в рамках настоящего договора, признании возмещения, указанного НДС неправомерным, в отказе в признании расходов по настоящему договору в целях налога на прибыль, либо в признании расходов в целях налога на прибыль по настоящему договору неправомерным.

Размер возмещения таких потерь определяется суммой невозмещенного или доначисленного НДС, указанной в требованиях (решениях, актах), либо в размере 20% от суммы непризнанных (неправомерно признанных) расходов в целях налога на прибыль. Размер возмещения увеличивается на суммы потенциальных и (или) начисленных налоговым органом штрафов и пеней и не ограничивается ценой настоящего договора.

Право Генподрядчика на предъявление требований к Субподрядчику о возмещении имущественных потерь возникает с момента получения Генподрядчиком требований (решений, актов) налоговых органов. При этом Генподрядчик вправе по своему усмотрению предъявить требования о возмещении имущественных потерь к Субподрядчику после оплаты требований налоговых органов.

Субподрядчик вправе содействовать Генподрядчику в уменьшении размера требований налоговых органов, предъявляемых к Генподрядчику, что не освобождает Субподрядчика от возмещения имущественных потерь Генподрядчика.

В случае отмены требований (решений, актов) налоговых органов полученное от Субподрядчика возмещение имущественных расходов Генподрядчика подлежит возврату Субподрядчику за вычетом обоснованных расходов, понесенных Генподрядчиком.

Указанные в настоящем пункте имущественные потери возмещаются Субподрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Генподрядчика с приложением документов, обосновывающих размер таких потерь.

7.7. В целях защиты информации, составляющей коммерческую тайну, стороны обязуются:

- 7.7.1. Требовать от другой стороны и ее работников, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну (с грифом «Коммерческая тайна»), соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

- 7.7.2. Требовать от работников другой стороны, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, охраны конфиденциальности этой информации.

- 7.7.3. Доступ  работников  сторон  к  информационным  ресурсам,  содержащим  коммерческую  тайну,  независимо  от  вида  носителя,  на котором  она  зафиксирована, собственником  которой  является  другая  сторона,  и  передача от стороны  стороне  информации,  составляющей  коммерческую  тайну,  производится на основании  письменного обращения,  подписанного  уполномоченными  должностными  лицами  стороны  с  указанием  наличия  обязательства  о неразглашении  конфиденциальной  информации  в трудовом  Договоре  с  работником,  который  будет  непосредственно  пользоваться  предоставляемыми  информационными  ресурсами,  либо  которому  будет  передаваться  информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  при условии  наличия  защищенных  каналов  передачи  информации.

- 7.7.4. Без согласования с другой стороной, но с последующим уведомлением устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

- 7.8. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи, в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.

- 7.9. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

- 7.10. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отправительских и т.п.), регистрационных сведений (место нахождения, ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности, организационно-правовой формы стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагополучных последствий.

- 7.11. Исключительные права на все охраняемые и охраноспособные результаты работ по Договору, созданные или полученные при выполнении настоящего Договора или в связи с ним, которым предоставляется или может быть предоставлена правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, в том числе исключительное право на   результат услуг принадлежат Генподрядчику.

  - Субподрядчик не вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, созданные или полученные при выполнении настоящего Договора или в связи с ним, в том числе для собственных нужд, без предварительного согласия Генподрядчика, в том числе Субподрядчик не вправе использовать результат работ для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права на результат работ.

  - Исключительное право на результат работ переходит к Генподрядчику с момента его приемки по акту формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ». Вознаграждение Субподрядчика за отчуждение исключительных прав на созданный результат интеллектуальной деятельности включено в стоимость работ по настоящему Договору, указанную в п.3.2. настоящего Договора.

  - Субподрядчик заверяет Генподрядчика, что он является обладателем всех необходимых прав на результаты интеллектуальной деятельности, используемые Субподрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору.

  - Субподрядчик заверяет Генподрядчика, что результаты интеллектуальной деятельности создаются в рамках выполнения служебных обязанностей лицами (авторами), которые состоят с Субподрядчиком в трудовых отношениях, либо у Субподрядчика с автором заключен соответствующий гражданско-правовой договор на создание результата интеллектуальной деятельности. Субподрядчик заверяет, что им урегулированы все отношения с авторами и другими правообладателями, включая отношения, связанные с выплатой любых предусмотренных законом вознаграждений. Субподрядчик обязуется предоставить по запросу Генподрядчика документы, подтверждающие данные заверения.

  - Субподрядчик заверяет, что на момент передачи Генподрядчику исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные или полученные при выполнении настоящего Договора или в связи с ним, не отчуждены, не заложены, не переданы иным третьим лицам и не обременены каким-либо иным образом.

  - Субподрядчик обязан в письменной форме согласовывать с Генподрядчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, имущественные интеллектуальные права на которые принадлежат третьим лицам, а также приобретение прав на их использование, в том числе на использование путем переработки, и условия приобретения такого имущественного права. При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Субподрядчик.

  - Субподрядчик обязуется до момента передачи Генподрядчику материального носителя с результатами интеллектуальной деятельности получить у авторов, участвующих в создании результата, охраняемого авторским правом, разрешения на его использование Генподрядчиком и любыми иными определяемыми им лицами без указания имен таких авторов.

  - Субподрядчик обязуется получить у авторов, участвующих в создании результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых авторским правом, согласие на снабжение данных результатов Генподрядчиком и любыми иными определяемыми им лицами иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями или иными пояснениями и сопроводительными надписями, а также на внесение изменений, сокращений и дополнений в такие результаты.

  - В случае предъявления Генподрядчику претензий или требований, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности или распоряжением правами на них, Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику в полном размере любые убытки, которые могут возникнуть или возникнут в связи с претензиями со стороны правообладателей, правоохранительных органов или иных третьих лиц. Субподрядчик обязан за свой счет предпринять все необходимые действия, исключающие возникновение расходов и убытков Генподрядчика, связанных с указанными претензиями.

  - Все заверения, содержащиеся в настоящем разделе Договора, являются заверениями об обстоятельствах, данными в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ. Стороны признают, что достоверность всех заверений, содержащихся в настоящем Договоре, имеет существенное значение для Сторон.

  - Субподрядчик обязан немедленно уведомить Генподрядчика о создании при исполнении настоящего Договора любых охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, а также оказывать Генподрядчику содействие в государственной регистрации и при использовании результата интеллектуальной деятельности, созданного по настоящему Договору.

  - Выполнение обязательств по настоящему Договору и передача Генподрядчику результата работ и его использование не нарушает и не будет нарушать исключительных прав третьих лиц.

  - Субподрядчик будет использовать при выполнении обязательств по настоящему Договору объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

8.1. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том, что:

8.1.1. Сторона является действующим юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

8.1.2. получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по настоящему Договору. У Стороны не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

8.1.3.	лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени. Получены и имеются все полномочия, разрешения или одобрения, а также соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций, требующихся для заключения и исполнения Договора (корпоративное одобрение);

8.1.4.	заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к Стороне, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

8.1.5.	на момент заключения Договора в отношении нее не начаты процедуры ликвидации, не принято решение о ее ликвидации, в отношении Стороны не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

8.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

8.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

8.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

8.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.

8.1.10.	вся информация и документы, предоставленные другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и Сторона не скрыла от другой Стороны обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора, не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора;

8.1.11. стороны подтверждают, что они заключают Договор добровольно, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также, что Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми Стороны не согласны.

8.2. Субподрядчик дает Генподрядчику заверения и гарантии в том, что:

- не наступил и не имеет места какой-либо факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по любому иному соглашению (договору), стороной которого является Субподрядчик, в объеме, превышающем 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Субподрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, способное оказать отрицательное воздействие на способность Субподрядчика исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

- - отчетность, которая была или будет представлена Субподрядчиком по настоящему Договору содержит достоверные и точные сведения и подготовлена или будет подготовлена в соответствии с нормами действующего законодательства;

- - не принято каких-либо судебных или административных решений о взыскании с Субподрядчика денежных средств или иного имущества, сумма или стоимость которых превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Субподрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могли бы повлечь негативные последствия для исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

- - Субподрядчик не имеет просроченной задолженности по уплате налогов, сумма которой превышает 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Субподрядчика по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и просрочка уплаты которой длится не менее трех месяцев, и которая не была им добросовестно опротестована;

- - вся информация, представленная Субподрядчиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на решение Генподрядчика заключить настоящий Договор.

- 8.3. Указанные в настоящем разделе заверения имеют для Генподрядчика существенное значение (п. 2 ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

В случае если какое-либо из указанных в пунктах 8.1., 8.2. Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию неустойку в размере цены Договора в течение 10 календарных дней после получения соответствующего требования.

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.

9.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.

9.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 9.1.  настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.

9.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

Приложение:

№1 – Техническое задание;

№2 – Стандарт «Управление подрядными организациями. Производственная безопасность»;

№3 – Сводная таблица стоимости работ.

- 10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| СУБПОДРЯДЧИК: | ГЕНПОДРЯДЧИК: АО «СибЭР» Место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 72В, кабинет 10 Почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Республики, д. 72В ИНН/КПП 2462028886/246001001 ОГРН 1032402115019 Банковские реквизиты: р/с 40702810800000091951 Банк ГПБ (АО) к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Тел. (391) 275-54-35 (приёмная) ao-siber@sibgenco.ru |
| --- | --- |

- 11. ПОДПИСИ СТОРОН

| СУБПОДРЯДЧИК - _______________ /________ «____» __________ 202__г. М.П. | ГЕНПОДРЯДЧИК Первый заместитель директора - Главный инженер АО «СибЭР» ________________ / В.Н. Неуймин «____» __________ 202_г. М.П. |
| --- | --- |