## ПРОТОКОЛ №40-СибЭМ

по вопросам повестки дня заседания

Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания»,

проводимого 29.05.2020г.

Второй вопрос: Внесение изменений в решение Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» (протокол ЦЗК 36-СибЭМ от 19.05.2020г) по инициации и утверждение документации для проведения многоэтапного на право заключения договора на выполнение проектных работ, поставку градирен, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Модернизация блоков ст.№ 6, 7, 9 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» для нужд ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» (закупка № 3556-2020-ИП-СибЭМ) в части корректировки (увеличения) сроков выполнения работ, согласно технической документации и продления срока приема предложений.

Основные параметры процедуры:

Способ закупки: многоэтапный тендер;

Место выполнения работ: согласно технического задания;

Заказчик: ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР»

Общий объем закупаемых работ: в соответствии с техническим заданием;

Срок выполнения работ: с момента подписания договора до полного исполнения обязательств в соответствии технической документацией.

Решение:

Внести  изменения в решение Центральной закупочной комиссии ООО «Сибирская генерирующая компания» (протокол ЦЗК 36- СибЭМ от 19.05..2020г) по инициации и утверждение документации для проведения многоэтапного на право заключения договора на выполнение проектных работ, поставку градирен, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (выполнение работ «под ключ») по объекту: «Модернизация блоков ст.№ 6, 7, 9 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» для нужд ОСП «Сибирьэнергомонтаж» АО «СибЭР» (закупка № 3556-2020-ИП-СибЭМ) в части корректировки (увеличения) сроков выполнения работ, согласно технической документации, утвердить техническую документацию в новой редакции:

Срок выполнения работ:

Блок№ 6 с момента заключения договора до 30.06.2024 года.

Блок№ 7 с момента заключения договора до 30.06.2023 года.

Блок№ 9 с момента заключения договора до 30.06.2025 года.

и продления срока приема предложений, утвердить документацию в новой редакции в части:

- изменения срока окончания приема заявок: 12.00 час. мск 12.06.2020г.;

Дата подписания протокола: 01.06.2020г.

Начальник управления конкурентных процедур

ООО «Сибирская генерирующая компания»					             М.В.Иккес